***PROIECTE DE ASISTENȚĂ EXTERNĂ – beneficiar***

***MINISTERUL INFRASTRUCTURII ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE***

 ***( în proces de negociere)***

| **Nr.** | **Denumirea Proiectului/****programului** | **Donatorul/****partenerul de dezvoltare**  | **Implementator**  | **Valoarea proiectului****(EURO/USD)** | **Perioada de implementare** | **Scopul și activitățile principale ale proiectului** | **Sectorul** | **Progresul** **(în perioada 01.07.2024-30.09.2024)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **APĂ ȘI SANITAȚIE** |
| **1.** | **Program deschis de dezvoltare urbană din Moldova, Faza I** | Guvernul Republicii Federale GermaniaBanca de dezvoltare KfW | Agenția de Dezvoltare Regională Centru cu implicarea reprezentanților Agenției de Dezvoltare Regională Municipiul Chișinău | 13 mil. EURO | **-** | Programul are ca scop implementarea proiectelor de alimentare cu apă și canalizare din centrul Republicii Moldova (1 proiect în Chișinău și câte 2 proiecte în raioanele Strășeni și Călărași). Obiectivul urmează a fi atins prin investiții în reabilitarea infrastructurii existente și/sau implementarea unei infrastructuri noi și durabile din punct de vedere ecologic.(modificări în baza Studiului de prefezabilitate)  | **Apă și sanitație** | În perioada de raportare:- Au fost alocate fondurile necesare pentru implementarea acestui proiect, în conformitate cu Înțelegerea stabilită prin schimb de note între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Federale Germania, referitoare la cooperarea financiară pentru proiectele „Facilitarea dezvoltării IMM-urilor din Moldova”, „Facilitarea dezvoltării IMM-urilor din Moldova - măsuri adiționale”, „Program deschis de dezvoltare urbană din Moldova” și „Program deschis de dezvoltare urbană din Moldova - măsuri adiționale”, semnată la 21 februarie 2024;- A fost elaborat Studiul de prefezabilitate pentru proiect în perioada mai-august 2024.Următoarea etapă este semnarea unui Memorandum de Înțelegere între părțile implicate, urmată de inițierea procesului de elaborare a Studiului de fezabilitate. |
| **2.** | **Program deschis de dezvoltare urbană din Moldova măsuri adiționale, Faza I** | Guvernul Republicii Federale GermaniaBanca de dezvoltare KfW | Agenția de Dezvoltare Regională Centru cu implicarea reprezentanților Agenției de Dezvoltare Regională Municipiul Chișinău |  1 mil. EURO | **-** | Programul prevede activități de consolidare capacităților agenției sau agențiilor de executare a proiectelor, APL, operatori de servicii din cadrul cooperării financiare din perspectiva întreținerii și eficienței economice. | **Apă și sanitație** | În perioada de raportare:- Au fost alocate fondurile necesare pentru implementarea acestui proiect, în conformitate cu Înțelegerea stabilită prin schimb de note între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Federale Germania, referitoare la cooperarea financiară pentru proiectele „Facilitarea dezvoltării IMM-urilor din Moldova”, „Facilitarea dezvoltării IMM-urilor din Moldova - măsuri adiționale”, „Program deschis de dezvoltare urbană din Moldova” și „Program deschis de dezvoltare urbană din Moldova - măsuri adiționale”, semnată la 21 februarie 2024;- A fost elaborat Studiul de prefezabilitate pentru proiect în perioada mai-august 2024.Următoarea etapă este semnarea unui Memorandum de Înțelegere între părțile implicate, urmată de inițierea procesului de elaborare a Studiului de fezabilitate. |

|  |
| --- |
| **DEZVOLTARE REGIONALĂ** |
| **1.** | **Susținerea infrastructurii sociale și comunale III** | Guvernul Republicii Federale GermaniaBanca de dezvoltare KfW | Instituția Publică Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală(ONDRL) | 9,2 mil. EURO8 mil. EURO (grant)1,2 mil. EURO contribuție locală | 2022**-**2026(estimativ) | Proiectul se referă la investiții în infrastructura municipală și socială a comunităților locale din toată Moldova, având ca scop asigurarea accesului la servicii sociale, îmbunătățirea mediului economic, protecția mediului și utilizarea eficientă a energiei. Obiectivul proiectului este îmbunătățirea bunei guvernări și utilizarea durabilă a serviciilor municipale îmbunătățite și mai eficiente din punct de vedere energetic de către populația din regiunea proiectului.Proiectul prevede investiții în:•Subproiecte care vizează asigurarea accesului la servicii sociale îmbunătățite prin renovare de:-Grădinițe;-Complexe educaționale pentru școli gimnaziale/primare grădinițe;-Săli de sport comunitare;-Săli de sport în școli;-Centre comunitare polivalente.•Subproiecte care vizează asigurarea accesului la servicii social-economice îmbunătățite prin:-Construirea/extinderea sistemelor de alimentare cu apă potabilă;-Construirea sistemelor de tratare a apei;-Amenajarea spațiilor de odihnă comunitare;-Amenajarea/asfaltarea drumurilor de acces pietonal;-Iluminat stradal.•Subproiecte care vizează protecția mediului prin:-Construcția/extinderea relelor de canalizare;-Construcția/reabilitarea stațiilor de epurare a apelor uzate;•Subproiecte care vizează utilizarea eficientă a energiei prin:-Conservarea energiei termice în clădiri publice (schimbarea ușilor și ferestrelor exterioare, izolarea termică a pereților și tavanelor etc.);-Promovarea resurselor energetice alternative (instalarea echipamentelor tehnologice de producere a energiei din surse regenerabile în clădirile publice). | **Dezvoltare locală** | În anul 2024, Guvernul Republicii Federale Germania și Guvernul Republicii Moldova au agreat acordarea grantului de 8 mil. EURO, prin schimb de note. La situația din 30.09.2024 este în proces de elaborare proiectul acordului de finanțare în vederea semnării acestuia. |
| **2.** | **Oportunități de finanțare a proiectelor în domeniul AAC în 3 raioane din Regiunea de Dezvoltare Nord: Sângerei, Glodeni, Soroca** | Banca Mondială | Agenția de Dezvoltare Regională NordONDRL | 8-10 mil. EURO(estimativ) | 2024-2026(estimativ) | Proiectul se referă la investiții în infrastructură în domeniul AAC raională și locală a comunităților din RDN, având ca scop:* Asigurarea accesului la apă potabilă de calitate;
* Servicii de canalizare.

Proiectul prevede investiții în 3 raioane din RDN: Sângerei, Glodeni și Soroca.Subproiectele sunt la etapa de negocieri și examinare a documentației tehnice elaborate și prezentată de către APL I și II și urmează să vizeze:-Construirea/extinderea sistemelor de alimentare cu apă potabilă în raioanele Sângerei, Glodeni și Soroca, precum și construirea sistemelor de tratare a apei. | **Dezvoltare locală** | În perioada de raportare: *Pentru proiectul „Extinderea și îmbunătățirea serviciilor de canalizare în municipiul Soroca”:*- La data de 22.09.2024, a fost publicat anunțul privind inițierea procedurilor de achiziție pentru proiectarea și construirea sistemului de canalizare și a Stației de Epurare în municipiul;-La data de 18.09.2024, a fost organizată ședința cu reprezentanții companiilor naționale și internaționale, interesate să participe la licitația pentru proiectarea și construcția Stației de epurare din municipiul Soroca.În ceea ce privește implementarea proiectelor în domeniul apei și canalizării din Glodeni și Sângerei, se desfășoară negocieri cu partenerii de dezvoltare. |
| **3.** | **Extinderea și îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă în clusterul Prut din raionul Râșcani** | Banca Mondială | ONDRL în colaborare cu ADR Nord | 7,6 mil. EURO (estimativ) | august 2022- ianuarie 2027 (estimativ) | Activitățile principale ale proiectului includ: -Actualizarea documentației tehnice de proiect;-Elaborarea evaluării impactului de mediu și social, -Desfășurarea procedurii de achiziție pentru lucrările de construcție;-Construirea rețelei de alimentare cu apă.***Obiective:***-Crearea unui nou sistem regional de alimentare cu apă, cu sursa de apă din râul Prut.-Construirea stației de captare a apei.-Construirea stației de tratare a apei.-Realizarea stațiilor de pompare și a rețelelor de alimentare cu apă.Beneficiari: peste 9.000 de locuitori din localitățile Costești, Duruitoarea, Proscureni, Păscăuți, Damașcani, Duruitoarea Nouă, Dumeni, Horodiște și Petrușeni. | **Dezvoltare locală** | În perioada de raportare: -Au fost finalizate procedurile de contractare a companiilor pentru actualizarea documentației tehnice (S.R.L. Flux proiect) și pentru realizarea evaluării impactului de mediu și social, precum și a planului de management de mediu și social (Tehno Consulting & Design S.R.L.);- A fost convocată la data de 10.09.2024, o ședință comună cu toate părțile implicate pentru a discuta despre progresul proiectului;-Au fost organizate consultări publice la data de 27.09.2024, cu participarea cetățenilor, autorităților locale, ONG-urilor și altor părți interesate din raionul Râșcani. |

|  |
| --- |
| **TRANSPORTURI** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Achiziționarea a 25-30 locomotive de manevră** | BERD | CFMSerghei Tomșaserghei.tomsa@railway.md(022)834434 | ~ 75 mil € | Perioada nu este stabilită | **Obiective:*** asigurarea continuității operaționale a CFM;
* îmbunătățirea capacității de transport a rețelei naționale;
* îmbunătățirea calității serviciilor de transport.
 | **Transport feroviar** | Asistența pentru achiziționare a fost anunțată pe Platforma MSP (Moldova SupportPlatform) în cadrul Reuniunii de la București 15.07.2022.La situația din 30.09.2024 se atestă discuții incipiente între CFM și BERD. |
| **2.** | **Achiziționarea a 1000 vagoane cerealiere** | Republica Polonă | CFMSerghei Tomșaserghei.tomsa@railway.md(022)834434 | ~ 65-67 mil. EURODintre care 5% contribuție proprie95%-credit oferit de Guvernul Poloniei | Estimativ 12 – 18 lunidin momentul finalizării aranjamentelor legale și administrative | **Obiective:*** asigurarea continuității operaționale a CFM;
* îmbunătățirea calității serviciilor;
* satisfacerea necesităților economiei naționale;
* restabilirea cotei de piață și înclinarea balanței modale, cu externalizările pozitive de rigoare.
 | **Transport feroviar** | În perioada de raportare s-au analizat ofertele producătorilor polonezi și se renegociază Contractul de credit între Guvernele Republicii Moldova și Poloniei. |