Rezultate majore

obținute în procesul de implementare a proiectelor

de dezvoltare regională în anul 2013

Potrivit Legii bugetului de stat pentru anul 2013, Fondului național pentru dezvoltare regională i-au fost aprobate mijloace financiare în mărime de 191.25 mil. lei.

În baza acordului de finanțare între GIZ și MDRC, în prezent sunt finanțate prin intermediul Agențiilor de dezvoltare regională 5 proiecte, pentru care sunt alocate mijloace financiare în sumă de 51,4 mil lei.

Mijloacele alocate în Fond în anul 2013 au fost asimilate integral.

În conformitate cu prioritățile de dezvoltare regională, aprobate prin Strategia Națională de Dezvoltare Regională pentru anii 2013-2015, alocațiile prevăzute implementării pentru 26 proiecte investiționale în sumă de 235,87 mil.lei au fost repartizate pe domenii de intervenții după cum urmează:

Tabel nr.1 Repartizarea mijloacelor FNDR pe domenii de intervenție în 2013

| Nr. | Domeniul de intervenție | Nr. de proiecte | Suma alocată, mil. lei | Ponderea, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Infrastructura drumurilor | 7 | 99,92 | 41,1 |
| 2. | Aprovizionare cu apă și sanitație | 3 | 48,61 | 20,0 |
| 3. | Îmbunătățirea factorilor de mediu | 3 | 52,10 | 21,4 |
| 4. | Atractivitate turistică | 7 | 22,38 | 9,2 |
| 5. | Susținerea businessului | 1 | 2,92 | 1,2 |
| 6. | Eficiență energetică | 2 | 10,25 | 4,2 |
| 7. | Cheltuieli operaționale ADR-uri |  | 6,76 | 2,8 |
|  | Total | 26 | 242,65 | 100,0 |

În cadrul acestor proiecte, agenţiile au valorificat resursele respective  după cum urmează:  ADR Nord –  86,25 mil. lei, ADR Centru – 91,72 mil. lei şi ADR Sud – 57,90 mil. lei.

Tabel nr.2 Repartizarea pe regiuni a mijloacelor destinate

implementării proiectelor în 2013

| Nr. | Agenția de dezvoltare regională | Nr. de proiecte | Suma totală, mil. lei | Inclusiv: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | FNDR | GIZ |
| 1. | ADR Nord | 9 | 86,25 | 78,82 | 7,43 |
| 2. | ADR Centru | 10 | 91,72 | 49,29 | 42,43 |
| 3. | ADR Sud | 7 | 57,90 | 56,37 | 1,53 |
|  | Total | 26 | 235,87 | 184,48 | 51,39 |

Din numărul total de 26 proiecte aflate pe rol pe parcursul anului 2013 au fost finalizate și recepționate sau urmează a fi recepționate final 14 proiecte, restul proiectelor urmînd a fi finalizate în anul 2014.

Ca rezultat a implementării proiectelor în anul 2013 au fost atinse următoarele rezultate majore:

În domeniul  aprovizionării cu apă potabilă și servicii de canalizare

- 1 stație de tratare a apei potabile în s. Mănoilești, r.Ungheni;

- 1 stație de epurare a apelor reziduale în or. Otaci;

- 18 km rețele de apeduct construite;

- 3 km rețele de canalizare construite.

În domeniul  infrastructurii drumurilor

A fost îmbunătățită starea drumurilor publice  pe o lungime totală de 20,0 km, inclusiv:

- drumului L37 Lipcani – Bălăsinești – Corjeuți – Trinca pe o porțiune  de 7,7 km

- drumului Codreni – Sagaidacul Nou, r-nul Cimișlia pe o porțiuni de        4,84 km

- drumului L-510 R-30 Ştefan Vodă – Talmaza (5,9 km)

- str.Alecsandru cel Bun din or. Nisporeni (1,55 km)

În domeniul gestionării deșeurilor menajere solide

A fost asigurată crearea condițiilor de inițiere a 4 servicii intercomunitare de colectare a deșeurilor menajere solide în raioanele Nisporeni, Hîncești, Rîșcani, Florești, Rezina și Șoldănești. În cadrul proiectelor au fost obținute următoarele rezultate:

- 2 poligoane construite în or.Hîncești și or.Nisporeni;

- 24 platforme construite pentru amplasarea containerelor de colectare a DMS

- 11 060 containere procurate de diferite mărimi

- 16 unități de tehnică specializată procurate

În domeniul susținerii sectorului privat

A fost inaugurat Incubatorul de afaceri din com.Larga, Briceni,  cu suprafața totală de  1369 m.p. și dotat cu tehnică de calcul, mobilier și echipamente. De serviciile Incubatorului vor beneficia 22 antreprenori din 8 localități.

Au fost inițiate lucrările de construcție a obiectivelor de infrastructură în ZEL Bălți (subzona nr.3).

În domeniul turismului

A fost lansată activitatea Centrului de tineret și sport din or. Căușeni cu o suprafață  de 4636 m.p. A fost construit drumul de acces către muzeul Alexei Mateevici din s.Zaim, r.Căușeni.

În domeniul eficienței energetice

Au fost finalizate lucrările de instalare a corpurilor de iluminat în 6 localități din com.Tătăruca Veche, r.Soroca și lucrările ce țin de sporirea eficienței energetice a spitalului regiunal din or.Orhei.

În rezultatul implementării proiectelor de dezvoltare regională în anul 2013 vor beneficia peste 508 589 cetățeni.